П Р О Е К Т

Российская  Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от               2021  г.     №

с. Глинищево

Об утверждении  муниципальной  программы

Брянского муниципального района

Брянской области  «Чистая вода»

В соответствии с постановлениями администрации Брянского района от 19.04.2019г. №303 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Брянского района»,  от  18.12.2019г. №1178 «Об утверждении перечня муниципальных программ (подпрограмм), подлежащих разработке и реализации органами местного самоуправления Брянского муниципального района Брянской области на 2020 и последующие годы» на основании решения Брянского районного Совета народных депутатов от 15 декабря 2021г. №         «О бюджете Брянского муниципального района Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Брянского муниципального района Брянской области «Чистая вода», изложив ее в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству  В.Б. Шелепко.

Глава администрации

Брянского района                                                                        Н.Н. Якушенко

Приложение №1 к постановлению

администрации Брянского района

от ___________№ _______

муниципальная программа

Брянского  муниципального района

Брянской области

«Чистая вода»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Брянского муниципального района

Брянской области «Чистая вода»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Брянского муниципального района Брянской области «Чистая вода» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел строительства, транспорта и связи администрации Брянского района |
| Соисполнители муниципальной программы | финансовое управление администрации Брянского района |
| Цели муниципальной программы | улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве |
| Задачи муниципальной программы | 1. модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 2. обеспечение повышения качества, энергоэффективности и надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, всего 124 613 285,21руб., в том числе по годам: 2022 -17 769 604,16 руб. 2023- 83 243 806,05 руб. 2024- 23 599 875,00 руб. из них, средства областного бюджета: всего –75 950 000,00 руб. в том числе по годам: 2022- 0,00 руб. 2023- 75 950 000,00 руб. 2024- 0,00 руб. средства федерального бюджета: всего- 36 367 370,93руб. в том числе по годам: 2022 - 13 456 414,7руб. 2023 - 0,00 руб. 2024- 22 919,00 руб. средства районного бюджета: всего- 12 295 914,28 руб. в том числе по годам: 2022 - 4 313 189,43,00 руб. 2023 – 7 293 806,05 руб. 2024 – 688 918,80 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <***> | исполнение программы позволит: пробурить артезианских скважин - 6 шт., водонапорных башен - 3 шт., водопроводных сетей - 26,05км, обеспечить население питьевой водой – 100 % , провести реконструкцию канализационных сетей – 0,0 км, провести реконструкцию очистных сооружений –3 шт. построить новые очистные –0 шт. |

| Начальник ОСТиС | А.В.Земцова |
| --- | --- |

Введение

Муниципальная программа Брянского  муниципального района Брянской области «Чистая вода»  разработана отделом строительства, транспорта и связи администрации Брянского района совместно с муниципальными образованиями – сельскими поселениями  и нацелена на выполнение работ по водоснабжению населённых пунктов.

Муниципальная программа Брянского муниципального района Брянской области «Чистая вода» содержит информацию о  мероприятиях по реализации регионального проекта «Чистая вода», в рамках которого в 2019-2024 годах на территории Брянского муниципального района планируется выполнить  строительство и реконструкцию  ряда  объектов водоснабжения, включая характеристики объектов региональной программы, этапы реализации, динамику достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения,  прогноз   тарифных      последствий  реализации  региональной программы

( приложения к муниципальной программе № 3,4,5,6).

Обеспечение населения Брянского района качественной питьевой водой является одной из важных социально значимых задач. Решение данной задачи непосредственно оказывает влияние на состояние здоровья проживающего населения.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения программно-целевым методом

Проблема обеспечения населения Брянского района качественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

В сельских населённых пунктах  обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по району  64,2%.Нецентрализованным водоснабжением пользуются 35,8%  населения района.

Программа «Чистая вода» ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищённых от загрязнения водоносных горизонтов.

2. Цель и задачи программы

Цель программы:

-улучшение социальных условий проживания сельского населения района за счет предоставления услуг водоснабжения и водоотведения нормативного качества и в необходимом количестве.

Задачи программы:

-осуществление строительства и реконструкции систем водоснабжения в населенных пунктах Брянского  района;

-осуществление строительства и реконструкции систем водоотведения и очистки сточных вод.

-применение при строительстве и реконструкции объектов, современных высокоэффективных технологий повышающих надежность и энергоэффективность  функционирования процессов в сфере водопроводного хозяйства.

3. Сроки и этапы реализации программы

Выполнение намеченных программой работ предусматривается осуществить в период 2022–2024годах.

4. Ресурсное обеспечение программы

Главным  распорядителем средств бюджета является –администрация Брянского района. Для финансирования намеченных программой мероприятий необходимы средства в объеме:

всего 124 613 285,21руб.,

в том числе по годам:

2022 -17 769 604,16 руб.

2023- 83 243 806,05 руб.

2024- 23 599 875,00 руб.

из них,

средства областного бюджета:

всего –75 950 000,00 руб.

в том числе по годам:

2022-  0,00 руб.

2023-  75 950 000,00 руб.

2024-  0,00 руб.

средства федерального бюджета:

всего- 36 367 370,93руб.

в том числе по годам:

2022 -  13 456 414,7руб.

2023 -  0,00 руб.

2024- 22 919,00 руб.

средства районного бюджета:

всего- 12 295 914,28 руб.

в том числе по годам:

2022 - 4 313 189,43,00  руб.

2023 – 7 293 806,05 руб.

2024 – 688 918,80 руб.всего

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с установленным механизмом оценки. Уровень реализации программы определяется при помощи использования индикатора результативности исполнения муниципальных программ. Таким индикатором в данном случае является протяженность построенных водопроводов, количество артезианских скважин, водонапорных башен. Для определения фактического значения индикатора результативности, его динамики, а также степени использования бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения финансового года (отчетного периода) проводится анализ результативности программы.

6. Основные меры правового регулирования, направленные на
достижение целей и  конечных результатов муниципальной программы

Описание основных мер правового регулирования, направленных на
достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы представлено в таблице:

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | постановление | О внесении изменений в программу при корректировке бюджетов всех уровней | Отдел строительства, транспорта и связи | В течение периода действия |

| Начальник ОСТиС | А.В.Земцова |
| --- | --- |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Чистая вода»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Чистая вода»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели предыдущего периода (2021 г.) | 2022 | 2023 | 2024 | (2021-2023 годы) |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | км | 14,7 | 1,05 | 24,0 | 1,0 | 26,05 |
| 2 | Строительство артезианских скважин | шт. | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Строительство водонапорных башен | шт. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Реконструкция канализационных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений | шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Строительство очистных сооружений | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Начальник ОСТиС А.В.Земцова |  |
| --- | --- |