Приложение №1

к муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»

План реализации муниципальной программы

| № | Основное мероприятие, мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| - Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство сетей газоснабжения квартала застройки для многодетных семей в с. Глинищево (23 га) Брянского района Брянской области | отдел строительства, транспорта и связи администрация района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | строительство и ввод в эксплуатацию газопровода общей протяженностью 3,625 км |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета | 926 000,00 | 426 000,00 |  | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 926 000,00 | 426 000,00 |  | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
| 1.2 | Газопровод низкого давления по ул. Вознесенской в н.п.Хотылево | отдел строительства, транспорта и связи администрация района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | строительство и ввод в эксплуатацию разводящих газопроводов низкого давления протяженностью 0,5 км |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета | 1 000 000,00 | 0,00 |  | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 000 000,00 | 0,00 |  | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Строительство Блочно-модульной котельной в п. Санаторий Снежка Брянского района | отдел строительства, транспорта и связи администрация района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  | 1 объект, мощность 1,45 кВт |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета | 958 125,00 | 958 125,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 958 125,00 | 958 125,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по 1 мероприятию: строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянского района |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства районного бюджета |  | 1 384 125,00 |  | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: | 2 384 125,00 | 1 384 125,00 |  | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |

|  | ИТОГО по программе: | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | средства районного бюджета | 2 884 125,00 | 1 384 125,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |  |
|  |  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 2 884 125,00 | 1 384 125,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Газификация населенных пунктов Брянского муниципального района Брянской области»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Газификация населенных пунктов

Брянского муниципального района Брянской области»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Целевые значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Всего по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатели предыдущего периода (2021 год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | (2022-2024 гг.) |
| 1 | строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов | км | 0 | 3,625 | 0,5 | 0 | 4,125 |
| 2 | кол-во объектов, мощность | объект кВт |  | 1 1,45 |  |  | 1 1,45 |
| 3 | погашение на 100% сложившуюся кредиторскую задолженность прошлых лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |