Приложение № 1

к постановлению администрации

Брянского района

от                                         №

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Автомобильные дороги

Брянского муниципального района Брянской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области»

| Наименование муниципальной программы | «Автомобильные дороги Брянского муниципального района Брянской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел строительства, транспорта и связи администрации Брянского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Брянского района, администрации сельских поселений Брянского района |
| Цель муниципальной программы | Цель - повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения Брянского муниципального района Брянской области. |
| Задачи муниципальной программы | Приоритетными задачами являются: - развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района Брянской области, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов; - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района Брянской области, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением работ по их содержанию и ремонту. |
| Срок реализации программы | 2022 - 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы всего – 415 570 291,37 рублей, в том числе по годам: 2022 год – 189 472 081,37 рублей 2023 год – 183 797 792,00 рублей 2024 год – 42 300 418,00 рублей Из них средства областного бюджета всего - 326 733 594,50 рублей; 2022 год – 158 370 571,00 рублей 2023 год – 151 744 969,50 рублей 2024 год – 16 618 054,00 рублей Средства районного бюджета всего – 88 836 696,87 рублей 2022 год – 31 101 510,37 рублей 2023 год – 32 052 822,50 рублей 2024 год – 25 682 364,00 рублей Средства бюджетов сельских поселений всего – 00,00 рублей 2022 год – 00,00 рублей 2023 год – 00,00 рублей 2024 год – 00,00 рублей Внебюджетные источники всего – 00,00 рублей 2022 год – 00,00 рублей 2023 год – 00,00 рублей 2024 год – 00,00 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы позволит: - Увеличить прирост сети автомобильных дорог местного значения на 19,900 км; - Отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения – 16 051,00 кв.м - Удерживать долю дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на уровне 0%. |

### 1. Введение

Программа разработана отделом строительства, транспорта и связи администрации Брянского района.  Программа нацелена на продолжение работ по повышению эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения Брянского муниципального района Брянской области, удовлетворению социальных потребностей населения.

Программа содержит основные показатели развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Брянского муниципального района Брянской области, взаимоувязанные с созданием благоприятных условий для устойчивого развития района, максимального использования его природно-ресурсного и социально-экономического потенциала, повышения конкурентоспособности и роста уровня жизни населения.

### 2. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения на местном уровне программно-целевым методом

Состояние сети автомобильных дорог вызывает особое беспокойство, так как не соответствует экономическим и социальным потребностям общества.

Темпы дорожного строительства сегодня отстают от темпов роста автомобильного парка. Рост парка автотранспортных средств оказывает влияние на интенсивность движения автотранспортных потоков, что приводит к росту затрат на автомобильные перевозки по сравнению с нормальными условиями движения.

Обозначенные проблемы отставания в развитии автомобильных дорог создают угрозу ограничения экономического роста и социального развития  в целом. При сохранении существующих объемов дорожного строительства решение приоритетной задачи реконструкции и модернизации автомобильных дорог в составе транспортных коридоров будет осуществлено в минимальном объеме.

В создавшейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог.

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог были выше темпов их восстановления.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации будут обострять проблему безопасности дорожного движения и в реальных условиях увеличивать человеческие и экономические потери, а также негативно влиять на окружающую среду.

### 3. Цель и задачи программы

Цель -  повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных  дорог общего пользования местного значения Брянского муниципального района Брянской области.

Приоритетными задачами являются:

- развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения в границах Брянского муниципального района Брянской области, а также автомобильных дорог общего пользования  местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов;

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Брянского муниципального района Брянской области, а также автомобильных дорог общего пользования  местного значения сельских поселений в границах населенных пунктов с выполнением работ по их содержанию и ремонту.

### 4. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации программы: 2022 - 2024 годы.

Разделение срока реализации программы на этапы не предполагается.

### 5. Ресурсное обеспечение программы

Главными распорядителями средств бюджета являются – администрация Брянского района. Для финансирования намеченных программой мероприятий необходимы средства всего по программе в объеме:

415 570 291,37  рублей,

в том числе по годам:

2022 год – 189 472 081,37 рублей

2023 год – 183 797 792,00 рублей

2024 год – 42 300 418,00 рублей

Из них средства областного бюджета

всего -  326 733 594,50 рублей;

2022 год – 158 370 571,00 рублей

2023 год – 151 744 969,50 рублей

2024 год – 16 618 054,00 рублей

Средства районного бюджета

всего – 88 836 696,87  рублей

2022 год – 31 101 510,37 рублей

2023 год – 32 052 822,50 рублей

2024 год – 25 682 364,00 рублей

Средства бюджетов сельских поселений

всего – 00,00 рублей

2022 год – 00,00 рублей

2023 год – 00,00 рублей

2024 год – 00,00 рублей

Внебюджетные источники

всего – 00,00 рублей

2022 год – 00,00 рублей

2023 год – 00,00 рублей

2024 год – 00,00 рублей

6.Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с установленным механизмом оценки. Уровень реализации программы определяется при помощи использования индикатора результативности исполнения целевых программ. Таким индикатором в данном случае является протяженность построенных и отремонтированных дорог. Для определения фактического значения индикатора результативности, его динамики, а также степени использования бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения финансового года (отчетного периода) проводится анализ результативности программы.

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | О внесении изменений в муниципальную программу при корректировке бюджетов всех уровней | Отдел строительства, транспорта и связи администрации Брянского района | В течение 2022 г. |

Начальник отдела строительства,

транспорта и связи                                                                          А.В. Земцова