ПРОЕКТ

**Муниципальная программа**

**Брянского муниципального района**

**Брянской области**

**«Чистая вода»**

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы Брянского муниципального района**

**Брянской области «Чистая вода»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Брянского муниципального района Брянской области  «Чистая вода» (далее - муниципальная программа) | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Брянского района (отдел строительства, транспорта и связи) | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | | |
| Перечень подпрограмм | отсутствуют | | |
| Цели и задачи муниципальной программы | 1. Улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве.  1.1. Модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы | | |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, всего:  **24 984 760,92** рублей,в том числе по годам:  2025 – 24 984 760,92 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  из них средства областного бюджета, всего:  **14 720 797,00** рублей,в том числе по годам:  2025 – 14 720 797,00 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  из них средства федерального бюджета, всего:  **0,00** рублей, в том числе по годам:  2025 – 0,00 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  из них средства районного бюджета, всего:  **10 263 963,92** рублей, в том числе по годам:  2025 – 10 263 963,92 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  из них средства бюджетов поселений, всего:  **0,00** рублей, в том числе по годам:  2025 – 0,00 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей  из них внебюджетные источники, всего:  **0,00** рублей, в том числе по годам:  2025 – 0,00 рублей  2026 – 0,00 рублей  2027 – 0,00 рублей | | |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | | Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения |

**1. Введение**

Муниципальная программа Брянского муниципального района Брянской области «Чистая вода**»** разработана отделом строительства, транспорта и связи администрации Брянского района совместно с муниципальными образованиями – сельскими поселениями и нацелена на выполнение работ по водоснабжению населённых пунктов Брянского муниципального района.

Муниципальная программа Брянского муниципального района Брянской области «Чистая вода» содержит информацию о мероприятиях по реализации регионального проекта «Чистая вода», в рамках которого в 2025-2027 годах на территории Брянского муниципального района планируется выполнить строительство и реконструкцию ряда объектов водоснабжения, включая характеристики объектов региональной программы, этапы реализации, динамику достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации региональной программы по повышению качества водоснабжения.

Обеспечение населения Брянского района качественной питьевой водой является одной из важных социально значимых задач. Решение данной задачи непосредственно оказывает влияние на состояние здоровья проживающего населения.

**2. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и необходимость ее решения программно-целевым методом**

Проблема обеспечения населения Брянского муниципального района качественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и определяет степень экологической и эпидемиологической безопасности.

В сельских населённых пунктах обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет в среднем по району 64,2%.Нецентрализованным водоснабжением пользуются 35,8% населения района.

Программа«Чистая вода» ставит задачу перевода водоснабжения населения вместо шахтных колодцев на централизованное из скважин или децентрализованное из трубчатых колодцев с водозабором из наиболее защищённых от загрязнения водоносных горизонтов.

**3. Цель и задачи муниципальной программы**

Цель программы:

- улучшение социальных условий жизни населения района и предоставление населению Брянского муниципального района Брянской области услуг по водоснабжению и водоотведению нормативного качества и в необходимом количестве

Задачи программы:

- модернизация и строительство объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

**4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Выполнение намеченных программой работ предусматривается осуществить в период 2025–2027 годах.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Главным распорядителем средств бюджета является – администрация Брянского района. Для финансирования намеченных программой мероприятий необходимы средства в объеме: всего

**24 984 760,92** рублей,в том числе по годам:

2025 – 24 984 760,92 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

из них средства областного бюджета, всего:

**14 720 797,00** рублей,в том числе по годам:

2025 – 14 720 797,00 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

из них средства федерального бюджета, всего:

**0,00** рублей, в том числе по годам:

2025 – 0,00 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

из них средства районного бюджета, всего:

**10 263 963,92** рублей, в том числе по годам:

2025 – 10 263 963,92 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

из них средства бюджетов поселений, всего:

**0,00** рублей, в том числе по годам:

2025 – 0,00 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

из них внебюджетные источники, всего:

**0,00** рублей, в том числе по годам:

2025 – 0,00 рублей

2026 – 0,00 рублей

2027 – 0,00 рублей

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с установленным механизмом оценки. Уровень реализации программы определяется при помощи использования индикатора результативности исполнения муниципальных программ. Таким индикатором в данном случае является протяженность построенных водопроводов, количество артезианских скважин, водонапорных башен. Для определения фактического значения индикатора результативности, его динамики, а также степени использования бюджетных средств на реализацию программы по итогам завершения финансового года (отчетного периода) проводится анализ результативности программы.

**7. Основные меры правового регулирования, направленные на  
достижение целей и конечных результатов муниципальной программы**

Описание основных мер правового регулирования, направленных на  
достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый срок принятия |
| 1 | постановление | О внесении изменений в программу при корректировке бюджетов всех уровней | Администрация Брянского района (отдел строительства, транспорта и связи) | В течение периода действия |

И.о. заместителя главы администрации А.В.Земцова

Начальник отдела строительства,

транспорта и связи А.В. Земцова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Брянского муниципального района

Брянской области

«Чистая вода»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**показателях (индикаторах) основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | | | | | | | |
| 1. Строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения | шт. | Суммарный показатель построенных/реконструированных объектов на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Показатели (индикаторы) основных мероприятий | | | | | | | |
| 2. Строительство/ реконструкция водопроводных сетей | км. | Суммарный показатель протяженности построенных/ реконструированных водопроводных сетей на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 2,388 | 12,985 | 0 | 0 |
| 3. Строительство/ реконструкция артезианских скважин | шт. | Суммарный показатель количества построенных/ реконструированных артезианских скважин на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4. Строительство/ реконструкция водонапорных башен | шт. | Суммарный показатель количества построенных/ реконструированных водонапорных башен на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Строительство/ реконструкцияканализационных сетей | км. | Суммарный показатель протяженности построенных/ реконструированных канализационных сетей на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Строительство/ реконструкцияочистных сооружений | шт. | Суммарный показатель количества построенных/ реконструированных очистных сооружений на отчетный год и на плановый период.  Источник информации-годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и перечень объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник отдела строительства,

транспорта и связи А.В. Земцова