Приложение

к постановлению администрации

Брянского района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ муниципальной программы  
**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»**

**Паспорт муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области»**

Наименование "Развитие систем коммунальной муниципальной программы инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства Программы администрации Брянского района

Соисполнители Программы МУП "Возрождение" Брянского района

Перечень подпрограмм Отсутствуют

Цель и задачи Программы 1. Улучшение качества производимых для потребителей Брянского муниципального района коммунальных услуг , повышение эффективности деятельности организаций коммунального комплекса.

1.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ.

1.2. Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно- коммунального комплекса.

1.3. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

1.4. Исполнение мероприятий по регионального проекта "Модернизации коммунальной инфраструктуры (Брянская область) Срок реализации Программы 2026-2028 гг.

Объемы бюджетных Общий объем средств, предусмотренных ассигнований на реализацию на реализацию муниципальной

Программы программы всего - 58 576 466,00 руб.,

в том числе по годам:

2026 год - 26 864 822,00 руб.

2027 год - 15 855 822,00 руб.

2028 год - 15 855 822,00 руб.

Из них средства федерального бюджета:

Всего - 0,00 руб.

2026 год - 0,00 руб. 2027 год - 0,00руб.

2028 год - 0,00 руб.

Из них средства областного бюджета:

Всего - 0,00 руб.

2026 год - 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб.

2028 год- 0,00 руб.

средства районного бюджета:

всего- 58 576 466,00 руб.

2026 год - 26 864 822,00 руб. 2027 год - 15 855 822,00 руб.

2028 год - 15 855 822,00 руб.

Внебюджетные источники:

всего - 00,00 руб.

2026 год - 00,00 руб. 2027 год - 00,00 руб.

2028 год - 00,00 руб.

|  |
| --- |
| Показатели (индикаторы)  Программы |

Достижение запланированных

показателей основных мероприятий

**1. Сведения о показателях (индикаторах) Программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий с расшифровкой плановых значений по годам реализации Программы** приведены в приложении № 1.

**2. План реализации Программы** приведен в приложении № 2.

**3.Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства.**

3.1.Краткая характеристика Брянского муниципального района.

3.1.1. Территория.

Брянский муниципальный район - муниципальное образование, состоящее из 15 сельских поселений, объединенных общей территорией.

В состав территории Брянского района входят территории Глинищевского, Добрунского, Домашовского, Журиничского, Мичуринского, Нетьинского, Новодарковичского, Новосельского, Отрадненского, Пальцовского, Свенского, Снежского, Стекляннорадицкого, Супоневского, Чернетовского поселений, являющихся муниципальными образованиями, с входящими в их состав населенными пунктами.

3.1.2. Климат.

Климат Брянского района умеренно-континентальный с достаточным увлажнением. В Брянском районе преобладают ветры южного, юго-западного направлений.

Основной рекой является река Десна с притоками: Судость, Снежеть, Болва. Долина реки Десны на территории Брянского района слабоизвилистая, ассиметричная, широкая. Преобладающая ширина ее долины 7-12 км. Река Снежеть впадает в реку Десну в черте города Брянска. Ширина русла 10-15 м. Река Судость берет начало на западе Брянского района и впадает в реку Десну за пределами Брянской. Река Болва впадает в реку Десну 10 км выше города Брянска.

3.2. Характеристика систем коммунальной инфраструктуры.

3.2.1.Теплоснабжение в Брянском муниципальном районе  
 Теплоснабжение в Брянском муниципальном районе осуществляют:

- ГУП «Брянсккоммуэнерго» (48 котельных);

- ООО «Актив» (1 котельная);

- ООО "Тепло-Эко" (1 котельная);

Протяженность тепловых сетей на территории Брянского района - 56 км, представлена в Таблице 1.

Протяженность ветхих сетей по состоянию на 2025 г. составляет 5,9 км в 2-х трубном исчислении (11 %).

Таблица 1 - Тепловые сети на территории Брянского района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Протяжённость тепловых сетей (в двухтрубном),  км |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **Тепловые сети, находящиеся в государственной собственности** | **46,378** |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 46,378 |
|  | **Тепловые сети, находящиеся в частной собственности** | **4,287** |
| 2 | ООО «Актив» | 2,16 |
| 3 | ПАО «Ростелеком» | 0,577 |
| 4 | ООО "Тепло-Эко" | 1,55 |
|  | **Тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности** | **5,3285** |
| 5 | Журиничское сельское поселение | 0,174 |
| 6 | Новодарковичское сельское поселение | 3,037 |
| 7 | Супоневское сельское поселение | 0,533 |
| 8 | Администрация Брянского района | 1,5845 |
|  | **Итого:** | **56,0** |

3.2.2. Водоснабжение в Брянском муниципальном районе.

На территории Брянского муниципального района 373,6 км водопроводных сетей.

Водоснабжение на территории Брянского района осуществляется следующими организациями:

МУП «Возрождение» Брянского района, ООО «Атмосфера», МУП «Отрадное», ООО «Творец», ООО «Мегаполис-Инвест», ОАО «Санаторий «Снежка», ФГБУ «ЦЖКУ ЗВО» МО РФ, ООО "Строй-Н", ООО "СЗ Брянский строительный трест", МУП "Брянский городской водоканал".

Протяженность сетей, требующих замены -159 км (42 %).

3.2.3. Водоотведение в Брянском муниципальном районе.

На территории Брянского муниципального района 92,3 км канализационных сетей.

Водоотведениена территории Брянского района осуществляется следующими организациями:

МУП «Возрождение» Брянского района, ООО «Атмосфера», МУП «Отрадное», ООО «Творец», ООО «Мегаполис-Инвест», ОАО «Санаторий «Снежка», ФГБУ «ЦЖКУ ЗВО» МО РФ, ООО "Строй-Н", ООО "СЗ Брянский строительный трест", МУП "Брянский городской водоканал".

Износ канализационных сетей составляет более 50%.

3.2.4. Электроснабжение в Брянском муниципальном районе.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии потребителей является энергосбытовая организация ООО "Газпром энергосбыт Брянск".

Обслуживание объектов электроснабжения и технологическое присоединение потребителей осуществляется электросетевыми организациями ООО «БрянскЭлектро», ООО «БРЭСК», Филиал ПАО «Россети» -«Брянскэнерго».

Всего на территории Брянского района 1 689,93 км электрических сетей и 533 ТП, находящихся на обслуживании вышеуказанных организаций, из них:

3.2.5. Газоснабжение в Брянском муниципальном районе.

В Брянском муниципальном районе 2 354,52 км газопроводов, находящихся на обслуживании АО "Газпром газораспределения Брянск".

Состояние водопроводных, тепловых, канализационных сетей и объектов имеют высокий уровень физического и морального износа.

Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры напрямую влияют на эксплуатационные затраты предприятий жилищно-коммунального комплекса, качественные показатели воды, экологическое состояние окружающей среды, качество предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса.

В создавшейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния объектов коммунальной инфраструктуры, так как в течение длительного периода темпы износа были выше темпов их восстановления.

У предприятий коммунального комплекса Брянского района наблюдается также дефицит материально-технической базы для выполнения ежедневных задач.

Начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства С.М. Абраменко

Приложение 1

к муниципальной программе " Развитие систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области ", утвержденной постановлением администрации Брянского района №\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о показателях (индикаторах) Программы, показателях (индикаторах) основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета | Целевые значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Два года, предшествующие отчетному году | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2023 | 2024 |
| **Показатели (индикаторы) Программы** | | | | | | | | |
| 1. Достижение запланированных показателей основных мероприятий | % | (∑ Пв∕Пз \*100%)/N,  где Пв-выполненный показатель, Пз-запланированный показатель, N-количество показателей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Показатели (индикаторы) основных мероприятий Программы** | | | | | | | | |
| *Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ* | | | | | | | | |
| 2. Протяженность отремонтированных коммунальных сетей/количество отремонтированных объектов | км / шт | **-** | 0,44 км | 1 шт | 0,403 | - | - | **-** |
| *Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса* | | | | | | | | |
| 3. Количество приобретенной спецтехники | шт |  | 3 | 3 | 1 | 3 | **-** | **-** |
| *Обеспечение мероприятий по модернизации объектов систем коммунальной инфраструктуры* | | | | | | | | |
| 4. Реализация мероприятий МУП "Возрождение" Брянского района, запланированных в рамках предоставления субсидии | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| *Региональный проект "Модернизации коммунальной инфраструктуры (Брянская область)* | | | | | | | | |
| 5. Протяженность отремонтированных тепловых сетей | м |  |  |  | 818,8 | - | **-** | **-** |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства С.М. Абраменко

Приложение 2

к муниципальной программе " Развитие систем коммунальной инфраструктуры Брянского муниципального района Брянской области ", утвержденной постановлением администрации Брянского района №\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Программы** | | | | | | | | |
| № | Основное мероприятие | Ответственный исполнитель | Источник финансового обеспечения | Объем средств на реализацию, рублей | | | | Связь основного меро-приятия и показателя (поряд-ковый номер показателя) |
| 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год |
| **1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов ЖКХ** | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по  ул. Деснянской в д. Добрунь Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района (отдел ЖКХ) | средства областного бюджета | 2 476 315,91 |  |  |  | 2 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 25 013,29 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 1.1** | **2 501 329,20** |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по  ул. Овражной в с. Чернетово Брянского района Брянской области | Администрация Брянского района  (отдел ЖКХ) | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 1.2** |  |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 1*** | | | | **2 501 329,20** |  |  |  |
| **2. Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса** | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение мини-экскаватора | Администрация Брянского района (отдел ЖКХ) | средства областного бюджета | 5 163 885,00 |  |  |  | 3 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 52 160,45 |  |  |  |
|  | средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 2.1** | **5 216 045,45** |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение трактора Беларус 82.1 (или эквивалент) - 3 шт | Администрация Брянского района (отдел ЖКХ) | средства областного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| средства районного бюджета |  | 11 009 000,00 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 2.2** |  | **11 009 000,00** |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 2*** | | | **5 216 045,45** | **11 009 000,00** |  |  |  |
| **3. Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |  |
| ***3.1. Предоставление субсидии МУП "Возрождение" Брянского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность*** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Благоустройство объекта: «Реконструкция водонапорной башни по  ул. Парковая в д. Добрунь Брянского р-на Брянской области» | МУП "Возрождение" Брянского района | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 1 432 330,00 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 3.1.2** | **1 432 330,00** |  |  |  |
|  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция артезианской скважины с водонапорной башней по ул. Заозерной в  д. Тешенечи Брянского района Брянской области | МУП "Возрождение" Брянского района | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 14 928 650,00 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 3.1.3** | **14 928 650,00** |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3.1*** | | | | **16 360 980,00** |  |  |  |
| ***3.2. Предоставление субсидии МУП "Возрождение" Брянского района на возмещение недополученных доходов и (или) возмещения затрат*** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Возмещение МУП «Возрождение» Брянского района недополученных доходов | МУП "Возрождение" Брянского района | средства областного бюджета |  |  |  |  | 4 |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 12 151 116,00 | 15 855 822,00 | 15 855 822,00 | 15 855 822,00 |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 3.2.1** | **12 151 116,00** | **15 855 822,00** | **15 855 822,00** | **15 855 822,00** |
| 3.2.2 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети в д. Тешенечи Брянского района Брянской области | МУП "Возрождение" Брянского района | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 1 458 733,91 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 3.2.2** | **1 458 733,91** |  |  |  |
| 3.2.3 | Демонтаж и монтаж объектов централизованного водоснабжения (водонапорные башни) в населенных пунктах Брянского района Брянской области | МУП "Возрождение" Брянского района | средства областного бюджета |  |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета |  |  |  |  |
| средства районного бюджета | 3 703 732,68 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию 3.2.3** | **3 703 732,68** |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3.2*** | | | | **17 313 582,59** |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ 3*** | | | | **33 674 562,59** | **15 855 822,00** | **15 855 822,00** | **15 855 822,00** |
| **И3. Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)"** | | | | | | | | |
| И3.1 | "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: Брянская область, Брянский район, д. Бетово, ул. Садовая, д. 23" | Администрация Брянского района  (отдел ЖКХ) | средства областного бюджета | 5 279 201,85 |  |  |  | 5 |
| поступления из федерального бюджета | 10 526 600,00 |  |  |  |
| средства районного бюджета | 159 654,56 |  |  |  |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Итого по мероприятию** И3.1 | **15 965 456,41** |  |  |  |
| ***ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ И3*** | | | | **15 965 456,41** |  |  |  |
| ***ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ*** | | | | | | | |  |
|  |  |  | средства областного бюджета | 12 919 402,76 |  |  |  |
| поступления из федерального бюджета | 10 526 600,00 |  |  |  |
| средства районного бюджета | 33 911 390,89 | 26 864 822,00 | 15 855 822,00 | 15 855 822,00 |
| средства бюджетов поселений |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Всего** | **57 357 393,65** | **26 864 822,00** | **15 855 822,00** | **15 855 822,00** |
|  | | | | | | | | |  |  | внебюджетные источники |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства С.М. Абраменко